KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Hợp đồng số 99/2026/HĐ ký ngày 14/9/2026 giữa Sở và Liên danh Gói thầu số 04.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày 14/9/2026 đến ngày 13/11/2026.

Thời gian triển khai: Từ ngày 05/11/2026 đến ngày 13/11/2026.

Địa điểm triển khai:

- Kiểm tra đầu vào: tại kho của Sở (36 Trần Phú, Đà Lạt).

- Giao hàng và lắp đặt: tại trụ sở 87 UBND xã, phường.

4. Nội dung triển khai:

| Stt | Tên thiết bị | ĐVT | Khối lượng | Nhà thầu đảm nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cân phân tích 220 g Hãng X – Model Y - Bảo hành: 12 tháng | Cái | 6 | CÔNG TY TNHH A |  |
| 2 | Bộ phần mềm kèm máy tính | Bộ | 3 | Công ty TNHH A: 01 bộ Công ty TNHH B: 02 bộ | Hàng nhập khẩu |
|  | TỔNG CỘNG |  | 9 |  |  |

4.2 Các bước triển khai:

| STT | Nội dung công việc | Thời gian | Thành phần tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| BƯỚC 1: KIỂM TRA HÀNG HÓA TẠI KHO |  |  |  |
| 1 | - Kiểm tra hàng tại kho. - Lập biên bản. | Từ ngày 30/10/2026 đến ngày 05/11/2026 | Nhà thầu |
| 2 | - Gửi thiết bị đi kiểm định. | Dự trù từ ngày 06/11/2026 đến ngày 15/11/2026 (Tùy thuộc vào tổ chức kiểm định) | Tổ chức kiểm định (PA05, PA06), Nhà thầu |
| BƯỚC 2: LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU |  |  |  |
| 3 | - Thông báo kết quả. | Dự kiến ngày 15/11/2026 | Sở, Đơn vị QLDA |
| 4 | - Nghiệm thu. | 27/11/2026 | Sở, Nhà thầu |
| 5 | - Bàn giao hồ sơ. |  | Sở |

TM. LIÊN DANH GÓI THẦU SỐ 04

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

CÔNG TY TNHH A

Giám đốc